REALIZACJA PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

| Nazwa zadania | Wnioskodawca | Szacunkowe koszty | Rzeczywiście poniesione koszty | Poparcie społeczne/głosy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoring wizyjny - zakup i montaż (teren Szkoły Podstawowej Nr 1) | Pani Gabriela Anyst | 48.000 zł | 47.000,00 zł | 96 |  |
| Adaptacja - zagospodarowanie Skweru pod Skałkami przy ul. Zakładowej na Osiedlu Wzgórze | Pani Dorota Wieczorkiewicz | 52.000 zł | 48.751,88 zł | 38 |  |
| Budowa 10-ciu miejsc postojowych z możliwością rozbudowy w zależności od potrzeb | Pan Zenon Krzeszowski | 50.000 zł | w przygotowaniu | 27 |  |
| Remont drogi dojazdowej do ciągów garaży usytuowanych przy ul. Konstytucji 3-go Maja blok nr 31 ETAP II | Pan Dariusz Grunt | 52.000 zł | 49.906,02 zł | 63 |  |
| Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. 8-go Maj | Pan Paweł Żak | 52.000 zł | 9.732,10 zł | 69 | projekt |
| Wykonanie miejsc postojowych (Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Majówka 22) | Pani Renata Gębura | 52.000 zł | 49.051,79 zł | 56 |  |
| Remont nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych (ul. Leśna) | Pan Henryk Jaros | 52.000 zł | 51.045,00 zł | 66 |  |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Kopalnianej | Pan Marcin Sowula, Pan Stanisław Kwiatkowski, | 52.000 zł | w przygotowaniu | bez głosowania |  |
| BUDOWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO (odcinek parku od stacji benzynowej „PERŁA” do ronda u zbiegu ulic Leśnej, Kościelna) | Pan Janusz Garbarczyk | 52.000 zł | 53.831,00 zł | bez głosowania |  |
| Bezpieczna rekreacja - powstanie parku linowego wraz z przejściem dla pieszych Na Szlakowisku (II etap) | Pan Paweł Lewkowicz | 50.538,75 zł | 55.899,81 zł | 222 |  |
| Ścieżka spacerowa wzdłuż zakola ul. Wojska Polskiego | Pan Marek Gierada | 52.000 zł | 51.557,50 zł | 168 |  |
| Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drodze dojazdowej do osiedla „Skarpa” oraz chodnika od strony ulicy Aleja Armii Krajowej do ulicy Waryńskiego Etap I | Pan Wojciech Jędrzejewski | 52.000 zł | 54.202,41 zł | 63 |  |
| Remont chodnika i schodów wraz z budową oświetlenia od ul. Kraszewskiego do ul. Reja | Pan Wojciech Bachowski | 50.500 zł | 79.056,16 zł | 162 |  |
| Zaprojektowanie łącznika od ul. Górnej do nowo wykonywanej inwestycji drogowej w ciągu ul. Słonecznej od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej | Pan Zbigniew Kuźdub | 20.000 zł | 14.760,00 zł | 97 |  |
| Remont chodnika i schodów w obrębie Przedszkola Miejskiego Nr 7 | Pan Mariusz Konarski | 52.000 zł | 49.557,71 zł | bez głosowania |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Łazy na długości około 230 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Wspólnej na odcinku drogi będącym własnością Gminy Starachowice | Pan Robert Sowula | 52.000 zł | 46.740,00 zł | bez głosowania |  |
| Budowa ul. Osiedlowej w istniejącym pasie drogowym. ETAP I | Pani Agata Woźniak | 52.000 zł | 138.031,43 zł | bez głosowania |  |
| BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ (Szkoła Podstawowa Nr 6) | Pani Alfreda Kiełek | 52.000 zł | 42.684,32 zł | bez głosowania |  |
| REMONT CHODNIKA PRZY ULICY JOACHIMA LELEWELA | Pan Krzysztof Zuba | 51.975 zł | 47.970 zł | bez głosowania |  |
| INSTALACJA NOWYCH LAMP LED na słupach oświetleniowych przy ul. Hauke-Bosaka i Pustowójtówny ETAP II DOPOSAŻENIE KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO przy ul. Pustowójtówny (TRAMPOLINA MIEJSKA, HUŚTAWKA RODZINNA, HAMAK MIEJSKI, ZIELEŃ) | Pan Piotr Babicki | 52.000 zł | 32.000 zł | bez głosowania |  |
| Remont odcinka ulicy Jeleniej I ETAP projektowanie oraz budowa oświetlenia (uzupełnienie oświetlenia) | Pan Tomasz Andrzejewski | 52.000 zł | 27.921,00 zł | bez głosowania |  |
| Budowa ogrodzenia i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci (skrzyżowanie ulicy Makowej i Sadowej) | Pani Urszula Kućma | 52.000 zł | w przygotowaniu | bez głosowania |  |
| Projekt utwardzenia ciągu pieszo jezdnego wraz z odwodnieniem ul. Letniskowej | Pan Andrzej Lesiak | 35.000 zł | 34.440,00 zł | bez głosowania |  |